Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 03.02.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 09:05 – 09:50 | **Briefing iniziale e correzione errori GitHub** |
| 09:50 – 11:35 | **Design database**  Abbiamo terminato il design del database |
| 11:35 – 12:20  13:15 – 14:45 | **Progettazione interfacce grafiche**  Abbiamo incominciato e terminato il design delle varie pagine web del sito |
| 15:00 – 16:20 | **Setup**  Abbiamo creato la macchina virtuale e configurata |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Abbiamo incontrato un problema con GitHub. La scorsa lezione abbiamo effettuato diversi push da diverse postazioni, e su GitHub si sono mischiati i vari push, portando uno a sovrascrivere l’altro. Abbiamo risolto effettuando altri push da una singola postazione con i file corretti, e poi abbiamo effettuato tutti un pull per avere tutti gli stessi file. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea con il Gantt |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare con l’implementazione. |