Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 24.02.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 09:05 – 09:15 | **Briefing iniziale** |
| 9:15 – 9:45 | **Pagine per la gestione dei dipendenti**  Abbiamo terminato tutte le pagine per la gestione dei dipendeti |
| 9:45 – 16:15 | **Pagina calendario**  Con l’utilizzo di una libreria esterna abbiamo implementato il calendario |
| 16:15 – 16:30 | **Diario + GitHub** |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Abbiamo riscontrato problemi nel leggere i dati del database e farli raffigurare sul calendario, per risolvere abbiamo messo i dati in un json con la sintassi che richiedeva la libreria. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo rispetto al Gantt |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare l’implementazione del calendario |