Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 10.03.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 09:05 – 09:20 | **Briefing iniziale** |
| 9:20 – 12:20 | **Unito e perfezionato il codice**  Abbiamo unito il codice fatto in precedenza da tutto il gruppo, perfezionando alcune parti. |
| 13:15 – 16:20 | **Pagina calendario**  Abbiamo iniziato a sviluppare la logica per modificare il calendario e salvare i cambiamenti nel database. |
| 16:20 – 16:30 | **Diario + GitHub** |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Per la pagina del calendario abbiamo trovato un problema sul passare i dati in metodo POST da javascript a PHP. Per risolvere abbiamo chiesto aiuto ai docenti Montalbetti e Petrini, che hanno trovato il problema, ovvero il “Content-type” inserito da noi era “JSON”, però andava inserito come content di tipo testuale. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo rispetto al Gantt |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare l’implementazione del calendario |