Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 17.03.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 09:05 – 09:20 | **Briefing iniziale** |
| 9:20 – 12:20  13:15 – 14:45 | **Perfezionamento codice**  Abbiamo modificato tutte le query verso il database che effettuava l’applicativo, per renderle sicure da cross-side scripts ed evitare che vengano injectate delle query nei campi di testo. |
| 15:00 – 16:20 | **Infomaniak**  Abbiamo messo il nostro database ed il sito su infomaniak. |
| 16:20 – 16:30 | **Diario + GitHub** |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Grazie al docente Petrini abbiamo riscontrato un problema di sicurezza, ovvero era possibile scrivere delle query o degli script all’interno dei campi di testo, ed il sistema li avrebbe elaborati ed eseguiti. Per evitare ciò abbiamo applicato dei controlli per evitare che nei campi di testo vengano inserite parole chiave come “script”, mentre per query abbiamo effettuato le query sul database tramite l’utilizzo di “Prepared statements”. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo rispetto al Gantt |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare l’implementazione del calendario |