Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 07.04.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti | |
| 09:05 – 09:15 | **Briefing iniziale** |
| 9:15 – 12:20 | **Commenti codice + ristrutturazione + log**  Ho fatto i commenti alle funzioni di alcune classi, aggiunto i log ed ho separato il codice per la gestione dei dipendenti e dei datori in controller e model. |
| 13:15 – 15:45 | **Controllo email**  Ho fatto che prima dell’aggiunta o modifica di un nuovo utente venga controllato che l’email inserita non sia già utilizzata da un altro utente. |
| 15:45 – 16:20 | **Gestione tipi di negozi**  Ho incominciato la gestione dei tipi dei negozi (alimentari, abbigliamento…) |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non riuscivo a fare il controllo dell’email univoca, dopo ho trovato la soluzione creando una libreria che viene richiamata per controllare velocemente che l’email non sia presente del database. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In linea rispetto al Gantt |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare la gestione dei tipi di negozi |