Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 17.02.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti |  |
| 09:05 – 09:15 | **Briefing iniziale**  Abbiamo controllato a che punto siamo del progetto. |
| 09:15 – 10:35 | **Database**  Ho riscritto il database perché abbiamo cercato di ottimizzarlo. Fortunatamente non ha influito sul codice già scritto. |
| 10:50 – 11:20 | **Aiuto Samuele**  Ho aiutato Samuele per un problema riguardante mysql. |
| 11:20 – 12:20 | **Sistemazione generale**  Abbiamo provato ad unire i vari file, visto che non gli abbiamo fatti tutti insieme. |
| 13:15 – 14:45 | **Design Database**  Ho modificato il design del database per fare in modo che coincida con quello che abbiamo implementato questa mattina. |
| 15:00 – 16:15 | **Gestione dipendenti**  Ho aiutato Gioele ed Andrea a continuare le varie pagine della gestione dei dipendenti. |
| 16:15 – 16:30 | **Diario + Git**  Ho scritto il diario e caricato le cose su github. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Oggi non ho riscontrato particolari problemi. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo in anticipo rispetto alla progettazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire con la gestione dei dipendenti e cominciare la pagina del calendario. |