Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 24.03.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti |  |
| 09:05 – 09:20 | **Briefing iniziale**  Ci siamo confrontati su cosa dobbiamo fare durante questa giornata. |
| 09:20 – 10:35 | **Orario model**  Ho implementato dei controlli di sicurezza che controllano la presenza di script javascript e di sql injection. |
| 10:50 – 11:05 | **Negozio model**  Ho finito di implementare i controlli di sicurezza che controllano la presenza di script javascript e di sql injection. |
| 11:05 – 12:20  13:15 – 14:00 | **Documentazione**  Ho scritto alcuni punti della documentazione. |
| 14:00 – 14:25 | **Discussione + consigli**  Abbiamo parlato con il docente Montalbetti riguardo al progetto in generale. Abbiamo guardato la documentazione, il gantt e abbiamo fatto una veloce demo. |
| 14:25 – 14:45 | **Domanda**  Ho fatto una domanda al docente Petrini. Ho chiesto perché quando torno indietro da una pagina mi esce una pagina di “errore”. |
| 15:00 – 16:15 | **Risoluzione problemi**  Ho risolto il problema elencato sopra e nella sezione “Problemi riscontrati e soluzioni adottate”. |
| 16:15 – 16:30 | **Diario + git**  Ho scritto il diario e caricato i file su github. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Un problema è stato che quando torno indietro da una pagina ritorna un errore che devo rimandare un modulo. Il problema è dovuto al fatto che utilizziamo un form. La scelta migliore sarebbe utilizzare semplicemente dei link. In questo modo non si mandano nessun tipo di moduli. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo in linea rispetto alla pianificazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare l’implementazione generale e continuare la documentazione. |