Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 31.03.2022 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lavori svolti |  | |
| 09:05 – 09:20 | | **Briefing iniziale**  Ci siamo confrontati su cosa dobbiamo fare durante questa giornata. |
| 09:20 – 12:20 | | **Sistemato hosting**  Gioele ed io abbiamo collegato i codici in modo da avere un prodotto completo sull’host datoci dalla scuola. Inoltre abbiamo modificato il database. |
| 13:15 – 15:40 | | **Gestione orario-negozio**  Abbiamo cominciato a scrivere la pagina per l’assegnazione degli orari ai negozi. |
| 15:40 – 16:15 | | **Github**  Ho corretto alcuni file su github e controllato alcuni conflitti. |
| 16:15 – 16:30 | | **Diario + git**  Ho scritto il diario e caricato i file su github. |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Un problema riscontrato era non poter utilizzare un metodo per tutti i giorni. Per ogni giorno abbiamo dovuto creare un metodo personalizzato. In questo modo viene sacrificata la pulizia del codice, la semplicità di lettura e la semplicità di modifica. Non possiamo continuare oggi a sistemare questo problema perché non abbiamo tempo. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Siamo in anticipo rispetto alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare con la parte della gestione orario-negozio, continuare l’implementazione generale e portare avanti la documentazione |