Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 03.02.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti |  |
| 09:05 – 09:45 | **Sistemazione github**  Abbiamo sistemato i documenti non aggiornati su github |
| 09:45 – 09:50 | **Test case**  Ho finito i test case |
| 09:50 – 11:35 | **Design Database**  Abbiamo terminato il design del database |
| 11:35 – 12:20  13:15 – 14:30 | **Design interfacce grafiche**  Abbiamo iniziato e terminato il design delle interfacce |
| 14:30 – 15:20 | **Documentazione**  Ho aggiunto gantt, use case e progettazione del database nella documentazione |
| 15:20 – 15:50 | **Creazione script per creare il database**  Ho creato il file con i comandi per creare il db |
| 15:50 – 16:00 | **Creazione db sulla macchina virtuale**  Collegandomi alla macchina virtuale di Dennis, ho eseguito lo script per creare il database |
| 16:00 – 16:30 | **Diario**  Ho scritto il diario di oggi |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Abbiamo constatato che github non aveva tutti i documenti aggiornati, questo perché ognuno faceva un git –force e sovrascriveva i cambiamenti degli altri. Abbiamo risolto facendo fare il git a una sola persona e aspettando qualche minuto.  Durante la progettazione del database, avevamo un dubbio riguardante una doppia relazione. Abbiamo chiesto al professore e ci ha consigliato di dividere un’entità in tre. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo. Avremmo dovuto fare il design delle interfacce ma invece sitiamo già per entrare nella fase di implementazione. |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finalizzare la macchina virtuale e cominciare a programmare la pagina di login |