Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 17.02.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti |  |
| 09:05 – 09:15 | **Briefing iniziale** |
| 09:15 – 14:05 | **Gestione negozi**  Io e Andrea abbiamo terminato la parte di gestione dei negozi |
| 14:05 – 16:00 | **Gestione dipendenti**  Io e Andrea abbiamo implementato la parte di gestione dei dipendenti (aggiunta, visualizzazione, rimozione, modifica) |
| 16:10 – 16:15 | **Diario**  Ho scritto il diario |
| 16:15 -16:30 | **Github**  Abbiamo fatto tutti il push di github |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non riuscivamo ad ottenere i dipendenti di un certo datore se non erano già compresi in un qualche turno di lavoro, abbiamo quindi aggiunto un campo in dipendente per capire chi è il datore. |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo rispetto al gannt, dovevamo cominciare la gestione dei negozi oggi e finirla settimana prossima, ma invece l’abbiamo finita oggi |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare con l’implementazione della gestione dei dipendenti, se c’è tempo cominciare a fare il calendario |