Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | Canobbio |
| Data | 24.02.2022 |

|  |  |
| --- | --- |
| Lavori svolti |  |
| 09:05 – 09:15 | **Briefing iniziale** |
| 09:15 – 09:45 | **Pagina gestione dipendenti**  Andrea e Dennis ed io abbiamo terminato la parte di gestione dei dipendenti |
| 09:15 – 16:15 | **Pagina per consultare l’orario dei dipendenti**  Io e Andrea abbiamo cominciato a implementare il calendario per modificare e visualizzare l’orario dei dipendenti |
| 16:15 -16:30 | **Github**  Abbiamo fatto tutti il push di github |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
| Non riuscivamo a salvare gli orari dei dipendenti nel calendario, quindi abbiamo messo i dati in formato json e come formattati nel modo in cui voleva la libreria per far funzionare il tutto |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| In anticipo rispetto al gannt, oggi avremmo dovuto cominciare con la gestione dei dipendenti ma l’abbiamo già finita |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Continuare con l’implementazione del calendario, se c’è tempo cominciare a fare le statistiche |